嘉通高速F情报板迁移工程招标公告

# 1.招标条件

嘉兴市嘉通高速公路管理有限公司受浙江杭浦高速公路有限公司、嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司联合委托为招标人，现就嘉通高速F情报板迁移工程进行公开招标，建设资金为自筹，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的F情报板迁移工程施工进行公开招标，实行资格后审。

# 2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：嘉兴市杭浦高速公路、嘉绍高速公路。

2.2建设规模：杭浦高速公路全塘主线井向检查站上主线合流口K1346+300路侧（预计增加600米电缆、冷镀锌钢管单管）和嘉绍高速公路硖石互通K148处（预计增加1300米电缆、冷镀锌钢管单管）各增设F情报板一块，增设的F情报板利用海盐站改造完成后显示功能正常的两块旧的F情报板，对两块旧的F情报板迁移施工；杭浦高速公路新仓收费站外广场入口F情报板离收费站较近，相关信息提示不能起到提示作用，将现有F板外移130米（预计增加200米光电缆、冷镀锌钢管双管）。

2.3招标范围及标段划分：本次招标设一个施工标段

第1施工标段：杭浦高速公路全塘主线井向检查站上主线合流口K1346+300路侧（预计增加600米电缆、冷镀锌钢管单管）和嘉绍高速公路硖石互通K148处（预计增加1300米电缆、冷镀锌钢管单管）各增设F情报板一块，增设的F情报板为利用海盐站改造完成后显示功能正常的两块旧的F情报板，对两块旧的F情报板拆除、迁移施工；杭浦高速公路新仓收费站外广场入口F情报板离收费站较近，相关信息提示不能起到提示作用，将现有F情报板外移130米（预计增加200米光电缆、冷镀锌钢管双管）。施工主要内容为上述所有内容的施工（含原F情报板拆除、运输、安装）、材料提供、调试、检测、措施、试运行、培训以及缺陷责任期缺陷修复、保修期保修责任等内容。项目估算约50万元。

主要工程数量包括：新建F情报板基础3个及管线预埋（含原F情报板拆除、运输、安装、材料提供、调试、检测、措施、试运行等相关内容）。

2.4计划工期：40日历天（以具备施工条件之日起算），试运行期90日历天，缺陷责任期12个月（不含试运行期）。

2.5质量要求：符合业主及图纸要求，正常接入监控中心、显示正常。

- 投标人资格要求

3.1投标单位：

3.1.1本次施工招标要求投标人具备独立法人资格、公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包一级资质，具有同类工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.1.2投标人未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信黑名单。

3.1.3本次招标不接受联合体投标。

3.1.4投标人应列入交通运输部网站(http://www.mot.gov.cn/)全国公路建设市场信用信息管理系统最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。

3.1.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得同时参加本标段投标，否则均按否决投标处理。

3.2项目经理：公路工程或机电工程专业一级注册建造师证书，中级及以上技术职称，并具有效期内的施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）。

# 4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2020年12月28日至2021年1月4日，每日上午9时至12时，下午14时至16时（北京时间，下同，节假日除外），持单位介绍信、经办人身份证（正反面复印件）、企业法人营业执照（副本）、资质证书（副本）、投标报名表（需注明项目名称、单位名称、联系人姓名、电话、电子邮箱等相关信息，格式自拟）复制件（均需加盖公章）一套浙江同欣工程管理有限公司（杭州市西湖区古墩路701号绿城紫金广场C座9楼）进行报名并获取招标文件。

鉴于疫情期间，为了减少人员流动，投标人也可以采用上述材料的电子扫描件一套（均需加盖公章）发送至电子邮箱6868165@qq.com进行报名。具体报名审核情况及获取招标文件，请咨询招标代理，联系人：苏循华，电话：18868706566。

4.2招标文件（含图纸）售价300元/套，售后不退。

4.3潜在投标人对招标文件有疑问的，以书面形式发送给招标人或招标代理。提交疑问截止日为投标截止时间前3天。招标人将于投标截止时间前2天发布补充（答疑、澄清）文件。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

# 5.投标文件的递交

5.1招标人不统一组织踏勘现场及投标预备会，投标人可视需要自行前往现场进行踏勘。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年1月7日9时30分（北京时间，下同），投标人应于当日9时30分前将投标文件递交至嘉兴市交通投资集团有限责任公司（地址：嘉兴市南湖大道902号一楼126室）。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予受理。

特别提醒：因疫情防控需要，各投标单位递交投标文件时，须全程佩戴口罩并出示“嘉兴健康绿码”后方可进入投标文件递交地点。

# 6.发布公告的媒介

本次招标公告将同时在嘉兴市公共资源交易中心网站（www.jxzbtb.cn/）和嘉兴市交通投资集团有限责任公司网站（www.jxjtjt.cn/）发布。

- 联系方式

招标人：嘉兴市嘉通高速公路管理有限公司  招标代理：浙江同欣工程管理有限公司

地  址：嘉兴市客运中心办公楼8F          地址：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场C座9楼

联系人：叶先生                          联 系 人：苏循华

电  话：0573-83387820                   电    话：0571-87353857  18868706566

传  真：0573-83387782                   传    真：0571-87353855

嘉兴市嘉通高速公路管理有限公司

2020年12月28日