嘉通公司所辖高速公路2020-2023年度桥梁定期检查及病害维修加固设计项目

招标公告

1. 招标条件

本招标项目嘉通公司所辖高速公路2020-2023年度桥梁定期检查及病害维修加固设计项目根据交通运输部《关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干规定》（交公路发【2013】321号）及省公路局《关于进一步加强国省道桥梁管理的若干意见》（浙公路发【2015】68号）相关规定，已列入嘉通公司专项养护计划，项目业主为浙江杭浦高速公路有限公司、嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司、嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司、嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限责任公司，建设资金来源为自筹。受业主联合委托，本次招标人为嘉兴市嘉通高速公路管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。

投标人中标后分别与浙江杭浦高速公路有限公司、嘉兴市嘉绍高速公路投资开发有限责任公司、嘉兴市申嘉湖高速公路投资开发有限公司、嘉兴市杭州湾大桥投资开发有限责任公司签订合同。

2. 项目概况与招标范围

2.1 工程概况：

嘉通高速管理公司所辖高速公路共计桥梁644座，其中杭浦高速286座，北接线一期75座，北接线二期61座，嘉绍高速104座，申嘉湖高速118座。本轮合同期计划为三年，根据有关规定，合同期内特大、特殊结构和特别重要桥梁一年定检一次，北接线二期61座桥梁在竣工验收前定检一次，其余高速公路桥梁在三年内定检一次。在每年桥梁定检任务完成之后出具桥梁定检报告。

同时,为加快推进桥梁病害加固施工，根据每年定检结果出具桥梁病害维修加固施工设计图，本次将桥梁病害维修加固设计纳入招标范围。

2.2 招标范围：对嘉通公司所辖高速公路644座桥梁进行定期检查及病害维修加固设计。

2.3 标段划分：本工程设一个标段；

2.4招标部分估算金额：约2356万元；

2.5 工期：三年；

2.6检测实施计划及主要工作内容：

| 检测实施计划 | 检测实施内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 杭浦高速 | 嘉绍高速 | 嘉萧高速 | 申嘉湖高速 | 北接线 一期 | 北接线 二期 | 南湖 互通 |
| 2020年-2021年 | 278座桥梁（含9座特大桥） | 4座 特大桥 | 8座 匝道桥 | 6座特大桥及1座特殊桥梁 | 2座 特大桥 | / | / |
| 2021年-2022年 | 9座特大桥 | 98座桥梁(含4座特大桥) | / | 118座桥梁（含6座特大桥及1座特殊桥梁） | 75座桥梁（含2座特大桥） | / | / |
| 2022年-2023年 | 9座特大桥 | 4座 特大桥 | / | 6座特大桥及1座特殊桥梁 | 2座 特大桥 | 61座桥梁（含8座特大桥） | 6座 匝道桥 |

（1）由于吊杆拱桥2020年度已委托了专项检测，故首年桥梁定期检查不含吊杆拱桥内容。

（2）在每年桥梁定检任务完成之后出具桥梁定检报告。根据每年定检结果进行桥梁病害维修加固设计，合同期内不少于2次设计。设计成果包括出具桥梁病害维修加固的施工图设计、概预算文件编制、施工招标用图纸、工程量清单、项目施工专用技术规范编制、后续服务及相关科研（如需要）、专题报告（如需要）等。

（3）年度检测实施内容详见招标文件附件“嘉通高速所辖高速公路桥梁明细表”。

2.7 质量要求：合格（符合相关国家强制性技术标准、规范和规程的要求，并经招标人认可的专家组评审通过）。

3. 投标人资格要求

3.1 具有独立法人或事业法人资质；

3.2具有①公路工程试验检测综合甲级资质或桥梁隧道专项检测资质；②工程设计综合甲级或工程设计公路行业甲级或工程设计公路行业（公路）专业甲级资质，并在业绩、人员（其中桥检驻场人员2名）、资金等方面具有相应的检测和设计能力。

3.3具有省级及以上计量主管部门颁发的CMA计量认证证书，且认证参数包含拟承担本次招标内容的检测项目。

3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体牵头人及成员总数不得超过2家。

（2）联合体牵头人具有独立法人资格，公路工程试验检测综合甲级资质或桥梁隧道专项检测资质，具有省级及以上计量主管部门颁发的CMA计量认证证书，且认证参数包含拟承担本次招标内容的检测项目，单独承担桥梁定期检查任务；

（3）联合体另一方具有独立法人资格，工程设计综合甲级或工程设计公路行业甲级或工程设计公路行业（公路）专业甲级资质，应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。单独承担桥梁病害维修加固设计任务。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。

3.6投标人（联合体各方）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）”列入“失信惩戒对象”和“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）”列入“严重失信名单”。

4. 招标文件的获取

4.1有意者请于2020年9月30日至2020年10月15日（法定公休日、节假日除外），每日上午08时30分至11时30分，下午14时30分至17时00分（北京时间，下同）持单位介绍信（含经办人姓名，联系方式、邮箱等信息）、经办人身份证及正反面复印件、企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件（复印件均需加盖公章）到嘉兴市秀洲区置地广场东楼1205室（洪兴路与常秀街交叉口）报名并同时购买招标文件。超出上述规定期限的，招标（代理）人将不予受理。

为响应疫情防控措施，减少人员流动。本项目接受邮箱形式报名，投标人可将上述整套的报名资料扫描件发送至243190242@qq.com邮箱，报名成功后发送电子招标文件。

4.2招标文件每套售价人民币300元，售后不退。已报名但未认购招标文件的投标将被拒绝。邮箱报名可通过微信转账形式支付，并备注 “单位简称+定检及设计”字样，以便确认。

5. 投标文件的递交

5.1 招标人不统一组织踏勘现场及投标预备会，投标人可视需要自行前往进行踏勘。

5.2投标文件的递交方式：投标人可通过邮寄快递或直接送达方式至浙江省嘉兴市誉天公证处。邮寄或送达地址：浙江省嘉兴市秦逸路32号华隆广场一号楼18楼。

收件人：高博

联系电话：13957371345（微信同号）

投标文件由浙江省嘉兴市誉天公证处做好投标文件交接签收记录、并及时告知投标人。由于疫情期间各地快递可能会有所延迟，投标人应充分考虑疫情因素对投标文件制作的影响及邮寄投标文件所需的时间。截至2020年10月22日14时00分，所有未邮寄送达到或未直接送达到上述指定地点的投标文件，视作投标人主动放弃。

各投标人寄件或送达时，请务必提供投标文件中受托人姓名、手机号码等联系方式（联系方式须另附纸张与投标文件一起邮寄），以供评标委员会在评审过程中需投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正时联系时，评标委员会可要求投标人在接到电话通知后30分钟内通过电子邮件、电话录音、微信、QQ等形式作出回复，投标人所留联系方式无法联系上或在30分钟内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的，由此产生的后果由投标人承担。

注：（1）投标单位邮寄投标文件后须将投标人名称和快递运单号发送至13957371345处，并自行与其进行确认，未进行确认的后果须投标人自行承担。

（2）以邮寄快递方式递交投标文件的，建议使用顺丰或EMS，便于浙江省嘉兴市誉天公证处做好投标文件交接签收记录，若因快递公司服务导致逾期送达的，后果须投标人自行承担。

（3）投标报名期间投标人需密切关注本项目下的补充通知或答疑澄清文件，如需更改递交投标文件以及开标方式的，以最后发出的通知为准。

5.3投标文件开启时间和地点：开启时间以公证单位将投标文件统一收集并送至开标地点为准；开标地点为嘉兴市公共资源交易中心指定开标室。

6.投标保证金

投标保证金的金额：人民币贰拾万元整；

投标保证金的形式：银行网银或电汇（将投标保证金一次性汇入招标人指定账户并注明投标项目名称，以便确认到账）；

投标保证金的递交截止时间为：开标截止时间前1个工作日到账；

招标人指定的开户银行及账号如下：

开户名：浙江天平投资咨询有限公司嘉兴分公司

开户银行：建设银行嘉兴洪兴路支行

账号：33001638055053001295

不按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件不予受理。

7.发布公告的媒介

本次招标公告将同时在嘉兴市交通投资集团有限责任公司网站（www.jxjtjt.cn/）和嘉兴市公共资源交易中心网站（http://jxzbtb.cn/）发布。

8．联系方式

招标人：嘉兴市嘉通高速公路管理有限公司    招标代理：浙江天平投资咨询有限公司

地址：嘉兴市客运中心办公楼8F             地    址：嘉兴市秀洲区置地广场东楼1205室

联系人：谢女士                            联系人：张先生

电  话：0573-83387809                     电    话：0573-82764883（18857382401）

传  真：0573-83387782                     传    真：0573-82764882

2020 年9月30日